**Годовой отчет**

**О реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортного комплекса**

**на территории**

**Дальнереченского городского округа**

**на 2021-2023 г»**

**Муниципальное казенное учреждение**

**«Управление жилищно-коммунального хозяйства**

**Дальнереченского городского округа»**

**за 2021 год**

Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального

Хозяйства Дальнереченского городского округа» Э.И.Ибрагимов

исп. Чебунина Е.Г..

34-9-63

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа» на

2021-2023 годы

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «29» марта 2021 г. № 291-па

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021- 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя  (индикатора) по годам реализации | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,72 | 42,715 | 42,71 | 42,69 |
| км | 80,74 | 80,73 | 80,70 | 80,69 |

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа

на 2021 – 2023 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31 082,32636 (в том числе отдельные мероприятия – 15,00 тыс.руб.) | 31061,66586 (в том числе отдельные мероприятия – 12,22400 тыс.руб.) |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереечнского городского округа» на 2021-2022 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31 067,32636 | 31 049,44186 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Финансовое обеспечение | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка  исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 85 010,32636 | 31061,66586 | 36,54 | всего | 31 082,32636 | 31061,66586 | 99,93 |
|  | Федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 15 000,00 | 14 999,99999 | 99,99 | Краевой бюджет | 15 000,00 | 14 999,99999 | 99,99 |
|  | Местный бюджет | 70 010,32636 | 16 061,66587 | 22,94 | Местный бюджет | 16 082,32636 | 16 061,66587 | 99,87 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа» на 2021-2023годы

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «29» марта 2021 г. № 291-па

План – график реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы

«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021- 2023 годы

**на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | Код бюджетной | | | | Ответст-венный за исполне-ние мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
| Код главы  (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | начало | окончание | Всего  тыс.руб. | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2023 годы | | | | | | | | | | 31 061,66586 | - | 14999,99999 | 16 061,66587 | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021- 2023 годы | | | | | | | | | | 31 049,44186 | - | 14 999,99999 | 16 049,44187 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО | 014 | 0409 | 02101S2390/0210192390 | 244 | Бражников В.Е. | 18 660 м2 | 01.02.2021 | 31.08.2021 | 15 463,91752 | - | 14 999,99999 | 463,91753 | - |
| 1.2 | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края | 014 | 0409 | 02101S2380/0210120040 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Бражников В.Е. | 1867 м2 | 01.05.2022 | 31.10.2021 | 3 876,33834 |  |  | 3 876,33834 |  |
| 1.4 | Техническое содержание дорог в летний период | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Бражников В.Е. | Грейдирование – 833196 м² х 6 раз  Подсыпка – 2100 м³ | 01.04.2021 | 31.10.2021 | 3 931,95877 |  |  | 3 931,95877 |  |
| 1.5 | Техническое содержание дорог в зимний период | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Бражников В.Е. | 1 888 029 м² | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 795,06248 |  |  | 3 795,06248 |  |
| 1.6 | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Бражников В.Е. | 12 тн соль  54 м3 –песок  12 тн (песко солевой) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
| 1.7 | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | 33618 м² | 01.05.2021 | 15.09.2021 | 544,19364 |  |  | 544,19364 |  |
| 1.8 | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Бражников В.Е. | 92 шт. | 01.06.2021 | 30.10.2021 | 740,00 |  |  | 740,00 |  |
| 1.9 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Бражников В.Е. | 100% | 27.01.2021 | 31.12.2021 | 717,97111 |  |  | 717,97111 |  |
| 1.10 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Бражников В.Е. | 59 шт. | 01.06.2021 | 30.09.2021 | 530,00 |  |  | 530,00 |  |
| 1.11 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Бражников В.Е. | 4 (пешеходных ограждения), обрезка веток деревьев | 01.04.2021 | 30.09.2021 | 850,00 |  |  | 850,00 |  |
| **2. Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | 15,00 |  |  | 12,22400 |  |
| 2.1 | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 014 | 0408 | 0290120470 | 811 | Мельник Н.Н. |  |  |  | 15,00 |  |  | 12,22400 |  |

**Аналитическая записка**

**о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2023 годы**

**за 2021 год**

**1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.**

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» в 2021 году выполнен ремонт улично-дорожной сети асфальтобетонного покрытия (ремонт локальными картами) в сумме 15 463,91752 тыс. руб. (14 999,99999 тыс.руб. – краевой бюджет; 463,91753 тыс. руб. – местный бюджет) общей площадью 18 660 м² по следующим адресам: ул. Полоса Отчуждения, ул. Тухачевского, ул.М.Личенко, ул. Украинская (от пересечения с ул.Заводская до пересечения с ул.Полтавская), ул. Шевчука (от пересечения с ул.Рябуха до пересечения с ул.Украинская).

Произведены работы асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (локальными картами и ямочный ремонт) за счет средств местного бюджета общей площадью 1867 м² на сумму 2 629,35150 тыс.руб. по адресам: ул.Дальнереченская, ул.Ленина, ул.Полтавская, ул.Рябуха и т.д.

Содержание автомобильных дорог в зимний период

– механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц Дальнереченского городского округа( в том числе уборка и вывоз снега, уборка автогрейдером) на сумму 4 920,02327 тыс. руб. общей площадью 1 888 029 м².(улицы и дороги г.Дальнереченска, мкр-на ЛДК, с.Лазо и с.Грушевое),

Содержание автомобильных дорог в летний период

– подсыпка ПГС с последующей планировкой и грейдированием автомобильных дорог на территории ДГО на сумму 3 699,25069 тыс. руб.: подсыпка общей площадью 2 100 м3, грейдирование 833196 м2.(внутриквартальные проезды, мкр-он Промышленный, мкр-он Сенопункт-Каменушка, мкр-он Белая речка, мкр-он Первомайский, мкр-он Дальнереченск – 2, мкр-он Аэропорт, мкр-он Кирпичный, мкр-он ЛДК, хутор Попцова, Медвежий хутор, улицы и дороги с.Лазо и с.Грушевое)

Содержание и обслуживание улично-дорожной сети:

– нанесение дорожной разметки типа «Зебра» общей площадью 2 176 м², «Сплошная линия» общей площадью 1386 м², «Стоп линия» общей площадью 32 м², нанесение дублирующих предупреждающих дорожных знаков (1.23 «Дети», 3.24 «Ограничение максимальной скорости») 24 м2 - на сумму 490,60017 тыс. руб.;

– обслуживание и ремонт светофорных объектов на сумму 603,27419 тыс. руб.;

– установлены 92 дорожных знака на сумму 829,22746 тыс. руб.

Выполнены работы по очистке ливневой канализации в количестве 59 шт. на общую сумму 352,00099 тыс.руб.

Произведена подсыпка дресвой автомобильных дорог и улиц на территории г.Дальнереченска в объеме 1 204 м3 на общую сумму 321,78156 тыс.руб.

Выполнены работы по ремонту пешеходного тротуара по ул.45 лет Октября протяженностью 206 м2 на общую сумму 630,84571 тыс.руб.

Произведена обрезка веток деревьев для обеспечения видимости на автомобильных дорогах на общую сумму 119,05033 тыс.руб., а также выполнены работы:

- по текущему ремонту и восстановлению дорожного ограждение по ул. Г.Даманского, ул.Ленина, ул.Победы на сумму 287,55921 тыс.руб.;

- работы по демонтажу искусственных неровностей на автомобильной дороге по ул.Рябуха на сумму 49,93497 тыс.руб.;

- приобретение песка, концентрата минерального «Галит» и противогололедного материала на сумму 424,40350 тыс. руб.;

- установлены пешеходные ограждения на пересечении ул.Ленина-ул.Г.Даманского на сумму 164,81179 тыс.руб.;

- произведен ремонт проезда на пересечении ул.50 лет Октября и ул.Г.Даманского на сумму 25,66900 тыс.руб.

Проведена экспертиза достоверности сметной стоимости объектов на сумму 37,740тыс.руб. тыс.руб.

**Отдельные мероприятия:**

В связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в размере 12,22400 тыс. руб.

Начальник управления

МКУ «Управление ЖКХ ДГО» Э.И.Ибрагимов

Главный специалист по подготовке

контрактов отдела благоустройства и

дорожного хозяйства Е.Г.Чебунина