Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

решением  КЧС и ОПБ ДГО

от « 08 » октября  2019 г. № 9

П Л А Н

контролируемых профилактических  отжигов сухой  травы  на территории

Дальнереченского городского округа  в   осенний

подготовительный период 2019 года

| №/пп | Участки городского округа | Сроки планового отжига | Ответственный от администрации ДГО | Плановая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участок, прилегающий к улицам: В.Терешковой-ул.Пирогова-пер.Берёзовый-пер.Дорожный | 10-11.10.2019г. | В.Е. Бражников | 2,5 |
| 2 | Участок,прилегающий к улицам: ул.50 лет Октября-пер.Восточный (на всём протяжении) | 14-15.10.2019г. | В.Е. Бражников | 2,8 |
| 3 | Участок, прилегающий к улицам : ул.Постышева-ул.Первомайская-пер.Садовый-пер.Рыбозаводской | 16-17.10.2019г. | В.Е. Бражников | 3,0 |
| 4 | Участок, прилегающий к улицам: ул.Западная-ул.Дзержинского-ул.П.Осипенко | 18,21.10.2019г. | В.Е. Бражников | 2,0 |
| 5 | Участок, прилегающий к улицам :ул.Фабричная-ул.Солнечная-ул.Кедровая | 22-23.10.2019г. | В.Е. Бражников | 1,5 |
| 6 | Участок, прилегающий к улицам : ул.Русская-пер.Прямой (на всём протяжении) | 24-25.10.2019г. | В.Е. Бражников | 1,5 |
| 7 | Участок, прилегающий к улицам : ул.Тургенева-ул.Гастелло- ул.Зелёная-ул.Производственная- ул.Молодёжная | .28-29.10.2019г. | В.Е. Бражников | 2,7 |
| 8 | Участок прилегающий к улицам Ворошилова и Энгельса (площадка за м-ном «Айсберг») | 30-31.10.2019г. | В.Е. Бражников | 1,5 |
| 9 | Участок прилегающий к улице В.Терешковой, 49,51,54,55,57,59 | 01,05.11.2019г. | А.И. Гуль | 2,0 |
| 10 | Участок на всем протяжении автодороги в направлении к микрорайону Каменушка от ул. Лесная,2-А по левой стороне до железнодорожной насыпи | 06.11.19г. | А.И. Гуль | 0,7 |
| 11 | Участок прилегающий к улицам С.Лазо дома №31,33,35,36 и железнодорожному полотну | 07-08.11.19г. | А.И. Гуль | 1,5 |
| 12 | Участок прилегающий к железнодорожному полотну и к улице Вокзальная дома № 5,6,7,8,10,13,15,17 | 11-12.11.19г. | А.И. Гуль | 2,0 |
| 13 | Участок прилегающий к улицам Молодёжная и улице Калинина | 13-14.11.19г. | А.И. Гуль | 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Участок прилегающий к улицам Озёрная, дома № 71,73 и улице Парковая дома № 52,56,58 | 15,18.11.19г. | А.И. Гуль | 2,2 |
| 15 | Участок прилегающий к улицам Озёрная, дома № 61,63,65 и улице Парковая дома № 64,66,68. | 19-20.11.19г. | А.И. Гуль | 1,7 |
| 16 | Участок прилегающий к улицам Парковая нежилая зона, дома № 61,63,65 и улице С.Лазо дома № 29,31,33. | 21-22.11.19г. | А.И. Гуль | 1.8 |
| 17 | Участок расположенный за жилыми строениями по улице Озёрная №77,79,81,83,85. | 25-26.11.19г. | А.И. Гуль | 1,8 |

Примечание: 1. Для обеспечения безопасности в дни проведения отжига  от 71ПЧ

выделять 1 автомобиль, от ПСП в  г. Дальнереченске Приморской ПСС

3 человека.

2. Отжиг проводить  с 10.00 до 13.30,

3. Отжиг проводить с  представителями от:

- ОНД и ПР г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципального

района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю,

- МО МВД России «Дальнереченский»,

-  МКУ «Управление ЖКХ ДГО»