МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Отчет

за 2 квартал 2025 год

по муниципальной программе

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения

и энергетики в Дальнереченском городском округе»

на 2025-2027 годы

Исполнитель:

Н.Б.Дубовицкая – специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Тел. 8 (42356) 25-1-82, эл. адрес: zizneob[@dalnerokrug.ru](mailto:econom@dalnerokrug.ru)

Приложение №7

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2025-2027годы Отчетный период 2 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | | Наименование  основного  мероприятия,  мероприятия,  контрольного  события | Ответственный  исполнитель | | Дата наступления контрольного | | | | | | | Фактический  результат  реализации  мероприятия | | | Расходы бюджета на реализацию | | | | | | Заключено  контрактов на  отчетную  дату, тыс.  руб. | |
| п/п | | | события | | | | | | | муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
|  | | | Плановая | | | Фактическая | | Ожидаемая | |  | | | | | |
|  | | | Сводная | Предусмотрено  муниципальной  программой,  тыс. руб. | | Кассовое  исполнение  на  отчетную  дату,  тыс. руб. | | |
|  | | | бюджетная |
|  | | | роспись на |
|  | | | отчетную |
|  | | | дату, тыс. |
|  | | | руб. |
|  | | |  |
| 1 | | | 2 | *3* | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | |
|  | | Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | | 31.12.2025 | |  | | | | 31.12.2025 | |  | 52 868,84627 | | | 52 868,84627 | | 389,02156 | 52 479,82471 | | |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X | | | | X | | X  X | | | Х | X | | X | | |  |  | |  | | | |  |
|  | Разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа | | | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | | 31.12.2025 | | |  | 31.12.2025 | | - | | | 7 460,740 | 7 460,740 | | 0,00 | | | | 1 |
| 75,36101 | 75,36101 | | 0,00 | | | |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2025-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности. | | | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | | 31.12.2025 | | |  | 31.12.2025 | |  | | | 42 514,37 | 42 514,37 | | 0,00 | | | | 3 |
| 429,43808 | 429,43808 | | 0,00 | | | |
| 2 017,27562 | 2 017,27562 | | 17,360 | | | |
|  | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет | | | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | | 31.12.2025 | | |  | 31.12.2025 | |  | | | 342,26156 | 342,26156 | | 342,26156 | | | | 4 |
| 29,400 | 29,400 | | 29,400 | | | |
|  | Контрольное событие | | | |  | |  | | |  |  | | X | | | X | X | | X | | | | X |
| **Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1)**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонения по контрольным событиям существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не оказали. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |