МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Отчет за  2021 год

по муниципальной программе

Дальнереченского городского округа

«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа»

на 2019-2024 годы

Начальник  МКУ «Управление ЖКХ

Дальнереченского городского округа»                                                Э.И. Ибрагимов

Исполнитель:

С.Л. Каурова –специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства   МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Тел. 8 (42356) 25-1-82, эл. адрес: zizneob@dalnerokrug.ru

Приложение №7

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы

Отчетный период:   2021 год

Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

| № пп |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контроль но го события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события |  |  | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы» | МКУ ЖКХ | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10860,30555 | 10 860,30555 | 10 791,29985 |  |
| Подпрограмма № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: 1 Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения |  | Каурова С.Л. | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма № 2: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: 1 проведение ремонта муниципального жилищного фонда |  |  | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (муниципальный жилищный фонд) |  |  | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 2600,00 | 2600,00 | 2530,99879 | - |
| Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) |  | Отдел экономики и прогнозирования | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 5016,13084 | 5016,13084 | 5016,12649 | - |
|  | Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) (средства местного бюджета) |  |  |  |  |  |  | 244,17471 | 244,17471 | 244,17457 | - |
|  | Контрольное событие |  |  | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8 к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы»

|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству- ющий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограммы № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяжённость уличной сети в муниципальной собственности | км. | 5,0572 | 5,0572 | 5,0572 |  |
| 2 | количество исполненной проектно-сметной документации | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | ремонт сети наружного централизованного водоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории ДГО | ед. | 2 | 0 | 0 |  |
| 5 | устройство ограждения в переделах 1-го пояса ЗСО водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 в переделах 1-го пояса ЗСО предупре-дительными знаками | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера уровня подземных вод | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера количества отбираемых вод | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2: Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда | ед. | 12 | 5 | 14 | план выполнен на 280% перераспределение видов работ в муниципальном жилищном фонде, за счёт этого увеличение количества отремонтированных помещений |
| 2 | Объём площади муниципального жилищного фонда, в котором планируется выполнить капитальный ремонт | кв.м. | 192,10 | 176,00 | 562,90 | - |
| 3 | Объём площади жилищного фонда, в котором планируется провести техническое обследование на предмет пригодности или не пригодности для проживания | кв.м. | 1902,60 | 838,10 | 1251,3 | - |
| 4 | Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) | ед. | 10 | 17 | 26 | - |
| Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта | рублей | 3050000,00 | 2600000,00 | 2530998,79 | уменьшение произошло в связи с фактической оплатой за муниципальный жилищный фонд |
| 2 | Выполнение обязательств в соответствии по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (муниципальный жилищный фонд) | кв. м. | 30610,80 | 27174,40 | 25 810,30 | уменьшение площади в связи с переходом из муниципального жилого фонда в иную собственность |
| Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджет» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на обеспечение твёрдым топливом (дровами) граждан | - рублей | 3048171,75 | 5016130,84 | 5016126,49 |  |
| 2 | субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования | - рублей | 94 273,35 | 244174,71 | 244174,57 |  |
| 3 | площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) | - кв.м. | 10552,52 | 16979,17 | 16979,17 |  |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

Оценка эффективности  реализации программы (подпрограмм): эффективность высокая:

ЭМП = СПМП * ЭБС = 1,5113 * 1,00644 = 1,521

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы

за 2021 год

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события |  |  | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чистая вода Дальнереченского городского округа (мероприятий) |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен- ского городского округа» |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2. |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа (помещений) |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен- ского городского округа» |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 5 |  | 14 |  |  |
| 2.1. |  | Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 26 |  |  |
| 3. |  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края (руб.) |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен- ского городского округа» |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2600000,00 |  | 2530998,79 |  |  |
| 4. |  | Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджет (тыс.кв.м.) |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен- ского городского округа» |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 16,979 |  | 16,979 |  |  |
| 5. |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. |  |  | Оценка исполнения, (%) |  |  | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  |  |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. |  | Оценка исполнения, (%) |  |
|  |  |  | всего | 83 385,76939 |  | 44 696,96911 |  |  | 54 % |  |  | всего |  | 10 860,30555 |  | 10 791,29985 |  | 98 % |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 18 156,11042 |  | 15 064,30259 |  |  | 83 % |  |  | Краевой бюджет |  | 4 266,13084 |  | 5 016,12649 |  | 117,6 % |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 62 229,65897 |  | 29 632,66652 |  |  | 48 % |  |  | Местный бюджет |  | 6 746,600 |  | 5 775,17336 |  | 85 % |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |