ПРОТОКОЛ № 6

заседания  проектного офиса администрации Дальнереченского городского округа

17.06.2021 г.                                                                                            г. Дальнереченск

Присутствовали:

| Ахметжанова Наталья Александровна | И.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа; |
| --- | --- |
| Ибрагимов Эдуард Искандарович | Начальник МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»: |
| Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; |
| Шарафутдинова Елена Сергеевна | Главный специалист по учету и распределению жилья «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»; |
| Шевчук Ирина Сергеевна | Начальник отдела закупок МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

## 1. Мониторинг контрольных точек по региональным проектам, реализуемым на территории Дальнереченского городского округа в 2021г.

2. План-график выполнения работ по ремонту дорог общего пользования за счет краевой субсидии в 2021г., расположенной по адресу: ремонт автомобильной дороги – ул. М. Личенко (от д. № 21 до магазина «Радиус»)

СЛУШАЛИ:

## 1. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа о мониторинге контрольных точек по региональным проектам, реализуемым на территории Дальнереченского городского округа в 2021г.

РЕШИЛИ:

1. Доклад Поповой Е.Ю. принять к сведению. Продолжать работу с общественными наблюдателями по совместному мониторингу контрольных точек объектов, реализуемых на территории Дальнереченского городского округа в рамках региональных проектов в 2021г.

СЛУШАЛИ:

2. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа о несоблюдении плана-графика по ремонту дорог общего пользования за счет краевой субсидии в 2021г., расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. М. Личенко (от д. № 21 до магазина «Радиус»)

РЕШИЛИ:

2. Доклад Поповой Е.Ю. принять к сведению.

2.1. МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» направить претензию ОАО «Примавтодор» в срок до 23.06.2021г. о несоблюдении плана-графика.

И.о. заместителя главы администрации

Дальнереченского городского округа                                               Н.А. Ахметжанова

Секретарь проектного офиса                                                              Е. Ю. Попова