ПРОТОКОЛ № 4

заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа

24.06.2021 г.                                                                                            г. Дальнереченск

Присутствовали:

| Старков Сергей Владимирович | Глава Дальнереченского городского округа, председатель проектного комитета; |
| --- | --- |
| Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, |
| Ахметжанова Наталья Александровна | И.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа; |
| Ибрагимов Эдуард Искандарович | Начальник управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| Парина Светлана Александровна | И.о. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа |
| Шовкун Галина Николаевна | Начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа |
| Шитько Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа» |
| Попова Елена Юрьевна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования, секретарь проектного комитета |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

## 1. Мониторинг контрольных точек по региональным проектам, реализуемым на территории Дальнереченского городского округа в 2021г., приемка благоустроенных территорий в рамках программ:

## -   «1000 дворов» (по адресам: г. Дальнереченск, ул. Советская, 23; ул. М. Личенко, 21, ул. М. Личенко, 30)

## - «благоустройство общественных территорий» (по адресам: г. Дальнереченск, сквер по ул. Центральная, 11; с. Лазо, ул. Калинина, 40)

2. Планы-графики выполнения работ по объектам, реализуемым в рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования, за счет краевой субсидии в 2021г., расположенным по адресу: г. Дальнереченск, ул. Шевчука (от пересечения с ул. Рябуха до пересечения с ул. Украинская).

3. Об утверждении графиков совместных выездов с общественными наблюдателями (на 3 квартал), осуществляющими мониторинг создания государственных и муниципальных объектов на территории Дальнереченского городского округа в 2021г.

СЛУШАЛИ:

## 1. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа о мониторинге контрольных точек по региональным проектам, реализуемым на территории Дальнереченского городского округа в 2021г.

РЕШИЛИ:

1.  Доклад Поповой Е.Ю. принять к сведению.

1.2. Продолжать работу с общественными наблюдателями по совместному мониторингу контрольных точек объектов, реализуемых на территории Дальнереченского городского округа в рамках региональных проектов в 2021г.

СЛУШАЛИ:

2. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, о несоблюдении ОАО «Примавтодор» плана-графика по ремонту дорог общего пользования за счет краевой субсидии в 2021г., расположенных по адресам: ул. М. Личенко (от д. № 21 до магазина «Радиус»), ул. Шевчука (от пересечения с ул. Рябуха до пересечения ул. Украинская).

РЕШИЛИ:

2. Доклад Поповой Е.Ю. принять к сведению.

2.1. МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» в срок до 30.06.2021 подготовить и направить претензию к ОАО «Примавтодор» по факту несоблюдения плана-графика по ремонту дороги общего пользования за счет краевой субсидии в 2021г., расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Шевчука (от пересечения с ул. Рябуха до пересечения с ул. Украинская).

СЛУШАЛИ:

3. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, Об утверждении графиков совместных выездов с общественными наблюдателями (на 3 квартал), осуществляющими мониторинг создания государственных и муниципальных объектов на территории Дальнереченского городского округа в 2021г.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить график совместных выездов с общественными наблюдателями (на 3 квартал), осуществляющими мониторинг создания государственных и муниципальных объектов на территории Дальнереченского городского округа в 2021г.

Председатель проектного комитета                                                       С. В. Старков

Секретарь проектного комитета                                                              Е. Ю. Попова