ПРОТОКОЛ № 5

заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа

15.07.2021 г.                                                                                            г. Дальнереченск

Присутствовали:

| Старков Сергей Владимирович | Глава Дальнереченского городского округа, председатель проектного комитета; |
| --- | --- |
| Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, |
| Ахметжанова Наталья Александровна | И.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа; |
| Ибрагимов Эдуард Искандарович | Начальник управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| Парина Светлана Александровна | И.о. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа |
| Шовкун Галина Николаевна | Начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа |
| Шитько Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа» |
| Попова Елена Юрьевна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования, секретарь проектного комитета |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении объектов дорожного хозяйства 2022 года, подлежащих обсуждению (голосованию) с жителями, экспертами, представителями некоммерческих и коммерческих организаций.

2. О совместном мониторинге с общественными наблюдателями объектов, реализуемых на территории Дальнереченского городского округа в 2021г. в рамках программы благоустройства дворовых территорий «1000 дворов»,  расположенных по адресам:

- г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 84;

- г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 75.

3. О совместном мониторинге с общественными наблюдателями хода работ (приемке) по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования на территории Дальнереченского городского округа в 2021г., расположенных по адресам:

- ул. М. Личенко (от д. № 21, протяженностью 640 м.);

- ул. Шевчука (от пересечения с ул. Рябуха до пересечения ул. Украинская, протяженностью 180 м.).

СЛУШАЛИ:

## 1. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа об определении объектов дорожного хозяйства 2022 года, подлежащих обсуждению (голосованию) с жителями, экспертами, представителями некоммерческих и коммерческих организаций

РЕШИЛИ:

1. Перечень объектов, планируемых к благоустройству в 2022 г. определен в ходе онлайн голосования, проведенного на портале gorodsreda.ru в период с 26.05.2021 по 30.05.2021г., а именно:

- сквер семьи, расположенный по адресу -  г. Дальнереченск, ул. Тухачевского;

- сквер в мкр. ЛДК, расположенный по адресу – г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 11.

1.2. В ходе проведения работ по реализации запланированных к благоустройству объектов, прилегающие дорожные покрытия и инженерные коммуникации не будут нарушены.

СЛУШАЛИ:

2. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, о совместном мониторинге (приемке) с общественными наблюдателями объектов, реализуемых на территории Дальнереченского городского округа в 2021г. в рамках программы благоустройства дворовых территорий «1000 дворов»,  расположенных по адресам:

- г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 84;

- г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 75.

РЕШИЛИ:

2. Доклад Поповой Е.Ю. принять к сведению.

2.1.Продолжать работу с общественными наблюдателями по совместному мониторингу (приемке) объектов, реализуемых на территории Дальнереченского городского округа в рамках программы благоустройства дворовых территорий «1000 дворов»

СЛУШАЛИ:

3. Попову Елену Юрьевну, главного специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, о совместном мониторинге (приемке) с общественными наблюдателями хода работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования на территории Дальнереченского городского округа в 2021г., расположенных по адресам:

- ул. М. Личенко (от д. № 21, протяженностью 640 м.);

- ул. Шевчука (от пересечения с ул. Рябуха до пересечения ул. Украинская, протяженностью 180 м.).

РЕШИЛИ:

3. Доклад Поповой Е.Ю. принять к сведению.

3.1. Продолжать работу с общественными наблюдателями по совместному мониторингу хода работ (приемке) по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования, на территории Дальнереченского городского округа в 2021г.

Председатель проектного комитета                                                       С. В. Старков

Секретарь проектного комитета                                                              Е. Ю. Попова