ПРОТОКОЛ № 3

заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа

21.03.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск

Присутствовали:

| Старков Сергей Владимирович | Глава Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Попова Елена Юрьевна | главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета |
| Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| Ибрагимов Эдуард Искандарович | Начальник управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| Шитько Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| Виговский Владимир Михайлович | Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |
| Гуцалюк Юлия Николаевна | Начальник МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа |

ПОВЕСТКА:

- О текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

- О текущем статусе контрактации объектов культуры (капитальный ремонт крыши «Библиотека») реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

- О текущем статусе контрактации объектов образования (капитальный ремонт кровли, отмостка здания СОШ № 5), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

- О текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

1. СЛУШАЛИ:

Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО. По состоянию на 21.03.2022 проведена следующая работа:

1.   Заключено 5 муниципальных контрактов на приобретение:

- Модульный блок-контейнер – 2 шт. на сумму 693000 руб.;

- Коньки ледовые – 50 пар на сумму 195000 руб.;

- Лыжи спортивно-беговые – 200 пар на сумму 336360,95 руб.;

- Ботинки лыжные – 200 пар на сумму 331240 руб.;

- Палки лыжные, крепления лыжные – 206585,80 руб. на общую сумму 1762186,75 руб.

2.    Не размещен аукцион на приобретение снегохода, на данный момент не получено разрешение от Минпромторга России, заявка от 25.02.2022 № 616А/20896/2022 в статусе «Запрос производителей», в виду того что снегоход комплектуется двигателем иностранного (США) производства. В связи со сложившейся экономической ситуацией, в настоящий момент Минпромторгом России рассматривается возможность приобретения данного снегохода.

1. РЕШИЛИ:

1.1.Доклад Виговского В. М. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над согласованием заявки от 25.02.2022 № 616А/20896/2022 с Минпромторгом России.

2. СЛУШАЛИ:

Гуцалюк Юлию Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» ДГО о текущем статусе контрактации объектов культуры (капитальный ремонт крыши «Библиотека») реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

На 14.03.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Тандем Строй» на сумму 3228905,80 руб., экономия составила 708784,20 руб.

2. РЕШИЛИ:

Доклад Гуцалюк Ю. Н. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением контрольных точек выполнения работ.

3. СЛУШАЛИ:

Шитько Наталью Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» о текущем статусе контрактации объектов образования (капитальный ремонт кровли, отмостка здания СОШ № 5), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

14.03.2022 заключено 2 муниципальных контракта по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 5  расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Лазо, 37 с ООО «Вектор», отмостки здания МБОУ СОШ № 5 с ООО «Сервис ДВ Групп»,  на общую сумму 7411937,40 руб., экономия составила 128825,60 руб.

3. РЕШИЛИ:

Доклад Шитько Н.Н. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением контрольных точек выполнения работ.

4. СЛУШАЛИ:

Ибрагимова Эдуарда Искандаровича, начальника МКУ «Управление ЖКХ» ДГО о текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

16.03.2022 окончен прием заявок на участие в аукционах по благоустройству аллеи в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92 «А». В настоящий момент договора находятся на подписании у подрядчика, регламентированный срок подписания – до 28.03.2022г.

4. РЕШИЛИ:

Доклад Ибрагимова Э. И. принять к сведению. Продолжать контроль над соблюдением сроков контрактации.

Глава  Дальнереченского

городского округа                                                                                          С.В. Старков

Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова