ПРОТОКОЛ № 7

заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа

31.05.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск

Присутствовали:

| Фесюк Наталья Евгеньевна | И.о. главы Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Попова Елена Юрьевна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета |
| Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| Бражников Владимир Евгеньевич | И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| Шитько Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| Виговский Владимир Михайлович | Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |
| Гуцалюк Юлия Николаевна | Начальник МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа |

ПОВЕСТКА:

- О мониторинге за ходом выполнения работ  по капитальному ремонту кровли и отмостки здания МБОУ «СОШ № 5», расположенной по адресу: г. Дальнереченск,  с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37.

- О мониторинге за ходом выполнения работ по капитальному ремонту стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»), расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71-Б.

- О текущем статусе контрактации по приобретению резака, бороны для снегохода и модульных блок-контейнеров в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

- О мониторинге за ходом выполнения работ в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» и краевой программы «1000 дворов» по благоустройству общественных территорий, расположенных по адресам:

- г. Дальнереченск, ул. Центральная, сквер в мкр. ЛДК;

- г. Дальнереченск, сквер «Семьи» по ул. Тухачевского.

- О мониторинге за ходом выполнения работ по благоустройству общественной территории в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92А («Аллея», «Благоустройство аллеи»).

1. СЛУШАЛИ:

Шитько Наталью Николаевну, начальника МКУ «Управление образования» ДГО о ходе работ по капитальному ремонту кровли и отмостки здания МБОУ «СОШ № 5». По состоянию на 31.05.2022 процент готовности кровли составляет 50%, отмостки здания – 100%. Работы ведутся без нарушения регламентных сроков.

1. РЕШИЛИ:

Доклад Шитько Н.Н. принять к сведению. Начальнику МКУ «Управление образования» ДГО продолжать контроль над соблюдением регламентных сроков проведения работ и сроками произведения  расчетов с подрядчиком.

2. СЛУШАЛИ:

Гуцалюк Юлию Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» ДГО о ходе работ по капитальному ремонту стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»). По состоянию на 31.05.2022 процент готовности кровли составляет 90%. Работы ведутся с опережением регламентных сроков.

2. РЕШИЛИ:

Доклад Гуцалюк Ю.Н. принять к сведению. Начальнику МКУ «Управление культуры» ДГО продолжать контроль над соблюдением регламентных сроков проведения работ и сроками произведения  расчетов с подрядчиком.

3. СЛУШАЛИ:

Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации по приобретению резака, бороны для снегохода и модульных блок-контейнеров.

26.05.2022 размещен аукцион на приобретение прицепного оборудования (резак и борона для снегохода), регламентный срок окончания приема заявок – 01.06.2022. По состоянию на 31.05.2022 заявок нет.

30.05.2022 размещен аукцион на приобретение модульных блок-контейнеров, регламентный срок окончания приема заявок – 06.06.2022. По состоянию на 31.05.2022 заявок нет.

3. РЕШИЛИ:

Доклад Виговского В.М. принять к сведению. Начальнику отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО в срок до 03.06.2022:

- актуализировать коммерческие предложения на приобретение резака, бороны для снегохода и модульных блок-контейнеров;

- подготовить ходатайство в финансовое управление администрации ДГО для приобретения резака, бороны для снегохода и модульных блок-контейнеров с использованием средств местного бюджета администрации ДГО (с приложением актуальных коммерческих предложений и выписок с мониторингом размещенных аукционов).

4. СЛУШАЛИ:

Бражникова Владимира Евгеньевича, и.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» о мониторинге за ходом выполнения работ в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» и краевой программы «1000 дворов» по благоустройству общественных территорий, расположенных по адресам:

- г. Дальнереченск, ул. Центральная, сквер в мкр. ЛДК;

- г. Дальнереченск, сквер «Семьи» по ул. Тухачевского.

По состоянию на 31.05.2022 работы ведутся без нарушения регламентных сроков.

4. РЕШИЛИ:

Доклад Бражникова В.Е. принять к сведению. И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» продолжать контроль над соблюдением регламентных сроков проведения работ и сроками произведения  расчетов с подрядчиками.

5. СЛУШАЛИ:

Бражникова Владимира Евгеньевича, и.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» о мониторинге за ходом выполнения работ по благоустройству общественной территории в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92А («Аллея», «Благоустройство аллеи»).

5. РЕШИЛИ:

Доклад Бражникова В.Е. принять к сведению. И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» осуществлять контроль над соблюдением регламентных сроков проведения работ и сроками произведения  расчетов с подрядчиком.

И.о. главы  Дальнереченского

городского округа                                                                                            Н.Е. Фесюк

Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова